파이널 프로젝트 서비스 1차 계획서

IT 인프라 자산 지원종료 관리 및

서버 점검 자동화 시스템

EOLWatch

광명융합기술교육원  데이터분석과

김  연  동

2026. 09. 01.

목      차

1.  프로젝트 개요

2.  목표와 범위

3.  사용자와 요구사항

4.  시스템 구성

5.  기술 스택

6.  데이터 설계

7.  배포와 운영

8.  일정

9.  산출물

10.  예상되는 어려움

11.  마치며

본 문서는 1차 계획서로, 진행 과정에서 세부 내용이 조정될 수 있다.

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 선정 배경

이번 프로젝트의 주제를 정하기 전에, 앞서 진행했던 개인 프로젝트를 돌아봤다. 재고관리 시스템을 AWS에 배포해 지금까지 운영하고 있는데, 만드는 것보다 어려웠던 쪽은 오히려 배포 이후였다. 인증서 갱신을 놓쳐 접속이 막힌 적이 있었고, 컨테이너가 죽어 있는 걸 며칠 뒤에야 알아챈 적도 있었다. 서비스는 만드는 순간이 아니라 유지되는 동안이 훨씬 길다는 걸 그때 알았다.

그래서 이번에는 처음부터 '운영되는 것'을 주제로 삼기로 했다. 관리 대상이 늘어날 때 사람이 손으로 따라가는 방식이 어디서 무너지는지, 그걸 시스템으로 어떻게 받아내는지를 직접 만들어보려 한다.

조사해보니 IT 유지보수 현장에서 자산 정보는 아직도 상당수가 엑셀로 관리되고 있었다. 장비가 수십, 수백 대로 늘어나도 관리 방식은 그대로인 셈이다. 여기서 두 가지 문제가 반복된다.

- 제조사의 지원이 끝난(EOSL) 장비가 파악되지 않은 채 계속 운영된다. 장애가 나야 그제서야 부품도 기술지원도 받을 수 없다는 걸 알게 된다.

- 일일 점검을 사람이 서버마다 접속해 수행한다. 대수가 늘면 시간도 그만큼 늘고, 바쁜 날에는 몇 대가 조용히 빠진다.

더 문제인 건 이 둘이 따로 관리된다는 점이다. 자산 대장에는 언제 산 장비인지가 있고, 점검 결과는 다른 파일에 있다. 그래서 "지원도 끝났는데 상태까지 불안한 장비"를 뽑아내려면 사람이 두 파일을 대조해야 한다. 이 대조를 시스템이 하게 만드는 것이 EOLWatch의 출발점이다.

## 1.2 프로젝트 요약

| 프로젝트명 | EOLWatch |
| --- | --- |
| 한 줄 정의 | 서버·스토리지·네트워크 자산의 지원종료 시점을 추적하고, 매일 자동 점검한 결과를 리포트로 발행하는 유지보수 관리 시스템 |
| 수행 형태 | 1인 프로젝트 |
| 수행 기간 | 2026. 09. 01. ~ 2026. 10. 16. |
| 배포 형태 | AWS EC2 상시 가동, 외부 도메인 HTTPS 접속 |

## 1.3 이름에 대해

EOL(End of Life)과 Watch를 합쳤다. 지원이 끝나가는 시점을 지켜본다는 뜻이고, 발음이 짧아 부르기 편해서 골랐다.

# 2. 목표와 범위

## 2.1 이 프로젝트에서 확인하려는 것

기능을 몇 개 만들었는지보다, 만든 것이 실제로 계속 돌아가는지를 확인하려 한다. 그래서 목표를 기능과 운영으로 나눠 잡았다.

| 구분 | 목표 | 달성 기준 |
| --- | --- | --- |
| 기능 | 자산의 지원종료 시점을 추적하고 위험도를 자동으로 매긴다 | 자산 30건 등록 후 위험도별 분류 결과 조회 |
| 기능 | 여러 서버의 상태를 사람 없이 수집한다 | EC2 3대 대상 무인 수집 성공률 95% 이상 |
| 기능 | 점검 결과를 문서로 남긴다 | 매일 정해진 시각 PDF 생성, Teams 발송 |
| 운영 | 외부에서 접속 가능한 상태를 유지한다 | 공인 도메인 HTTPS 접속, 가동률 99% 이상 |
| 운영 | 죽어도 스스로 돌아오고, 날아가도 되살린다 | 컨테이너 자동 재기동, 백업본으로 복구 1회 실증 |
| 비용 | 무료 범위 안에서 끝낸다 | 월 과금 0원 유지 |

## 2.2 범위

이번 기간 안에 만들 것

- 자산 등록·조회·수정, CSV 일괄 등록

- 모델별 지원종료(EOL/EOSL) 정보 관리와 자산 연결

- 유지보수 계약 만료 추적

- SSH 방식 서버 상태 수집과 이상 판정

- 웹 대시보드 — 위험도 현황, 자산 목록, 점검 이력

- 일일 점검 리포트 PDF, 교체 예산 리포트

- Teams 알림

- Terraform·Docker 기반 구축과 배포

빼기로 한 것

범위를 넓히다 아무것도 못 끝내는 상황을 피하려고, 다음 세 가지는 처음부터 제외했다.

- SNMP·IPMI 같은 하드웨어 레벨 수집 — 물리 장비를 구할 수 없다. 실제 스토리지나 스위치를 다뤄봤다고 말할 수 없는 상태에서 흉내만 내는 건 의미가 없다고 판단했다.

- 사용자 권한 세분화 — 1인 프로젝트에서 조직 권한 체계까지 만들 여유가 없다. 관리자와 조회자 두 단계로만 나눈다.

- 초 단위 실시간 모니터링 — 이건 이미 좋은 도구가 많고, 이 프로젝트가 하려는 것도 아니다.

# 3. 사용자와 요구사항

실제로 쓸 사람을 셋으로 잡고, 각자가 언제 이 화면을 열게 될지를 기준으로 요구사항을 뽑았다.

| 누가 | 언제 | 무엇을 원하는가 |
| --- | --- | --- |
| 유지보수 엔지니어 | 출근 직후 점검할 때 | 서버마다 접속하지 않고 전체 상태를 한 화면에서 |
| 운영 관리자 | 장비 교체 계획을 세울 때 | 지원종료 임박 장비와 소요 예산을 근거 자료로 |
| 계약 담당자 | 계약 갱신 시점 | 만료 60일 전에 미리 알려주는 것 |

## 3.1 기능 요구사항

| ID | 기능 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | 자산 등록·관리 | 자산번호, 모델, 위치(랙·U), 도입일, 상태. CSV 일괄 등록 지원 |
| FR-02 | EOL 마스터 관리 | 모델 코드 단위로 EOL·EOSL 일자와 출처 URL 관리 |
| FR-03 | 위험도 산정 | EOSL 잔여일 기준 4단계 자동 분류 |
| FR-04 | 계약 만료 추적 | 자산별 계약 기간, 수행사, 연간 비용 |
| FR-05 | 서버 상태 수집 | SSH 접속으로 가동시간, CPU·메모리·디스크, 프로세스, 에러 로그 |
| FR-06 | 이상 판정 | 임계값 기준 3단계 판정과 사유 기록 |
| FR-07 | 대시보드 | 위험도 요약, 자산 목록 검색, 점검 결과 추이 |
| FR-08 | 리포트 | 일일 점검 보고서 PDF, 교체 예산 리포트 |
| FR-09 | 알림 | 지원종료 임박·계약 만료·점검 이상 시 Teams 발송 |
| FR-10 | 인증 | 관리자 로그인, 조회 전용 계정 분리 |

## 3.2 비기능 요구사항

| ID | 항목 | 기준 |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | 가용성 | 컨테이너 비정상 종료 시 자동 재기동, 월 가동률 99% 이상 |
| NFR-02 | 성능 | 자산 100건 기준 목록 조회 1초 이내 |
| NFR-03 | 보안 | 전 구간 HTTPS, DB 외부 미노출, 점검 계정 최소 권한 |
| NFR-04 | 확장성 | 자산 500건, 점검 대상 20대까지 구조 변경 없이 수용 |
| NFR-05 | 복구 | 일 1회 자동 백업, 복구 절차 문서화 및 1회 이상 실제 복구 |
| NFR-06 | 비용 | 프리 티어 범위 내 월 0원 |

# 4. 시스템 구성

## 4.1 전체 구성

서비스는 EC2 한 대에 컨테이너로 올리고, 점검 대상 서버 3대를 따로 띄운다. 외부에서 들어오는 요청은 리버스 프록시만 받고, 애플리케이션과 데이터베이스 포트는 열지 않는다.

[사용자]
       |  HTTPS 443
       v
  +--------------------------------------------+
  |  EC2 (서비스)   Docker Compose              |
  |                                            |
  |    Caddy   -- 인증서 자동 발급 / 갱신         |
  |      |                                     |
  |      +-- React 대시보드                      |
  |      |                                     |
  |      +-- FastAPI  --  PostgreSQL           |
  |             |                              |
  |             +-- 수집 스케줄러  ---------------+---- SSH 22 ---+
  |             |                              |               |
  |             +-- 리포트 생성기  --  PDF / Teams|               |
  +--------------------------------------------+               |
                                                               v
                                                 +-------------------------+
                                                 | 점검 대상 EC2  web/app/db |
                                                 +-------------------------+

## 4.2 구성 요소

| 구성 요소 | 하는 일 |
| --- | --- |
| Caddy | 외부 진입점. 도메인 인증서를 알아서 받고 갱신한다. HTTP는 HTTPS로 넘긴다 |
| React 대시보드 | 위험도 현황, 자산 목록, 점검 이력을 보여준다 |
| FastAPI | 자산·계약·점검 결과 API. 문서가 자동으로 생성된다 |
| PostgreSQL | 자산, EOL 정보, 점검 이력, 알림 이력을 저장한다 |
| 수집 스케줄러 | 정해진 시각에 대상 서버로 접속해 상태를 가져오고 판정한다 |
| 리포트 생성기 | 그날 점검 결과를 PDF로 만들고, 교체 예산을 계산한다 |

## 4.3 이렇게 만든 이유

설계에서 고민이 갈렸던 지점은 네 군데였다.

대상 서버에 뭘 설치할 것인가

에이전트를 깔면 수집이 훨씬 편하다. 다만 유지보수는 남의 서버를 맡아 관리하는 일이고, 고객사 서버에 임의로 뭘 설치하는 건 현실적으로 어렵다. 그래서 SSH로 접속해 명령만 실행하는 방식을 골랐다. 수집할 수 있는 항목은 줄지만, 대상 서버에 흔적을 남기지 않는다.

EOL 정보를 어디에 둘 것인가

처음에는 자산 테이블에 EOSL 날짜 컬럼을 넣으려 했다. 그런데 같은 모델을 20대 샀으면 같은 날짜를 20번 적게 된다. 제조사가 지원 기간을 연장하기라도 하면 20건을 다 고쳐야 한다. 그래서 모델을 별도 마스터로 빼고 자산은 모델 코드로 참조하게 했다. 한 건만 고치면 전부 반영된다.

점검 결과를 어떤 형태로 쌓을 것인가

CPU나 메모리 사용률은 서버가 달라도 같은 형태다. 그런데 디스크는 서버마다 파티션 개수가 다르고, 감시할 프로세스도 서버마다 다르다. 이걸 전부 컬럼으로 만들면 서버 하나 추가할 때마다 테이블을 고쳐야 한다. 공통 지표는 컬럼으로, 서버마다 달라지는 값은 JSONB로 나눠 담기로 했다.

이중화를 할 것인가

하고 싶었지만 프리 티어 안에서는 무리다. 대신 죽으면 자동으로 다시 뜨게 하고, 데이터는 매일 백업해서 되살릴 수 있게 하는 쪽으로 방향을 잡았다. 이중화 구성안은 문서로만 정리해 두고, 여유가 생기면 붙일 생각이다.

# 5. 기술 스택

공지에 기술 선택 사유를 설명할 수 있어야 한다고 되어 있어, 고른 이유를 함께 적었다. 대부분은 "익숙해서"와 "무료라서"가 섞여 있고, 그 부분은 솔직하게 적었다.

| 영역 | 기술 | 고른 이유 |
| --- | --- | --- |
| 백엔드 | Python / FastAPI | 수집기도 파이썬으로 쓸 거라 언어를 하나로 맞췄다. API 문서가 자동으로 나와서 혼자 개발할 때 인터페이스를 놓치지 않는다 |
| 데이터 | PostgreSQL | JSONB가 필요했다. 이전 프로젝트에서 써봐서 익숙한 것도 이유다 |
| 수집 | Paramiko + APScheduler | SSH 접속과 명령 실행을 코드로 직접 제어할 수 있다. 대상 서버에 설치가 필요 없다 |
| 화면 | React + Recharts | 써본 조합이라 화면 만드는 데 시간을 덜 쓸 수 있다 |
| 리포트 | WeasyPrint | HTML로 양식을 짜고 그대로 PDF로 뽑는다. 리포팅 도구를 따로 붙일 여력이 없다 |
| 컨테이너 | Docker Compose | 앱·DB·프록시를 한 파일로 관리하고, 재기동 정책으로 자동 복구를 얻는다 |
| 인프라 | Terraform | 환경을 코드로 남겨 두면 날려도 다시 세울 수 있다. 이번에 제대로 써보고 싶은 도구다 |
| 프록시 | Caddy | 인증서 만료로 서비스가 막혔던 경험이 있어, 갱신을 자동으로 해주는 쪽을 택했다 |
| 배포 | AWS EC2 | 프리 티어로 외부 접속 가능한 상시 서비스를 만들 수 있다 |
| 알림 | Teams 웹훅 | 이전 과제에서 연동해봤고, 추가 비용이 없다 |
| CI/CD | GitHub Actions | 푸시하면 테스트하고 배포까지 간다. 무료 범위에서 충분하다 |

## 5.1 검토했다가 안 쓴 것

| Zabbix, Prometheus | 실시간 감시는 잘하지만 자산 수명주기나 계약을 다루지 않는다. 이 프로젝트가 하려는 건 그 둘을 붙이는 일이라 직접 만드는 쪽이 맞다고 봤다 |
| --- | --- |
| 에이전트 설치형 수집 | 대상 서버마다 설치하고 버전을 맞춰야 한다. 유지보수 현장 조건과 안 맞는다 |
| MySQL | JSONB 처리와 날짜 계산에서 PostgreSQL이 편하다 |
| Kubernetes | 이 규모에 쓸 이유가 없고, 프리 티어 자원으로는 애초에 안 돌아간다 |

# 6. 데이터 설계

테이블 6개와 뷰 1개로 시작한다. 자산처럼 잘 안 바뀌는 정보와 점검 결과처럼 매일 쌓이는 정보를 갈라놓고, 자산과 EOL 정보는 모델 코드로 연결한다.

| 테이블 | 성격 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| asset_type | 코드 | 자산 구분 (서버 / 스토리지 / 네트워크 / 보안) |
| vendor_lifecycle | 마스터 | 모델별 EOL·EOSL 일자와 근거 출처 URL |
| asset | 마스터 | 자산번호, 모델, 시리얼, 위치(사이트·랙·U), 도입일, 상태, 점검 대상 여부 |
| contract | 거래 | 자산별 유지보수 계약 기간, 수행사, 연간 비용 |
| check_result | 거래 | 일일 점검 결과. 공통 지표는 컬럼, 서버별 항목은 JSONB |
| alert_log | 이력 | 보낸 알림의 종류와 성공 여부 |
| v_eosl_risk | 뷰 | 자산과 EOL 정보를 붙여 잔여일과 위험 등급을 계산 |

## 6.1 테이블 정의

주요 컬럼만 정리했다. 전체 DDL은 1주차 산출물로 별도 작성한다.

vendor_lifecycle — 모델별 지원종료 마스터

| 컬럼 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| model_code | VARCHAR(50) PK | 모델 코드. 자산이 이 값으로 참조한다 |
| vendor | VARCHAR(50) | 제조사 (Dell, HPE, Cisco, NetApp 등) |
| model_name | VARCHAR(100) | 모델명 |
| type_code | VARCHAR(20) FK | asset_type 참조 |
| release_date | DATE | 출시일 |
| eol_date | DATE | 판매 종료일 |
| eosl_date | DATE | 지원 종료일. 교체 판단의 기준이 되는 핵심 컬럼 |
| source_url | VARCHAR(300) | 제조사 공지 주소. 근거를 남기기 위해 둔다 |

asset — 자산 마스터

| 컬럼 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| asset_id | SERIAL PK | 내부 식별자 |
| asset_tag | VARCHAR(30) UNIQUE | 사내 자산번호 (예: SV-2021-018) |
| hostname / serial_no | VARCHAR | 호스트명, 시리얼 번호 |
| model_code | VARCHAR(50) FK | vendor_lifecycle 참조 |
| site / rack_no | VARCHAR | 설치 위치. IDC명과 랙 번호 |
| rack_unit / unit_size | SMALLINT | 랙 내 U 위치와 장비가 차지하는 U 수 |
| mgmt_ip | INET | 관리 IP |
| is_monitored | BOOLEAN | SSH 점검 대상 여부. 부분 인덱스를 건다 |
| purchase_date / install_date | DATE | 구매일, 설치일 |
| status | VARCHAR(20) | ACTIVE / STANDBY / DISPOSED |

랙 위치를 컬럼으로 둔 이유는, 나중에 랙 실장도를 뽑거나 특정 랙의 장비를 한 번에 조회할 때 쓰기 위해서다.

check_result — 일일 점검 결과

| 컬럼 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| result_id | BIGSERIAL PK | 매일 쌓이므로 BIGSERIAL |
| asset_id | INTEGER FK | asset 참조 |
| checked_at | TIMESTAMP | 수집 시각 |
| collect_status | VARCHAR(20) | OK / TIMEOUT / AUTH_FAIL / ERROR — 수집 실패 원인을 구분한다 |
| uptime_days | INTEGER | 가동 일수 |
| cpu_usage_pct 등 | NUMERIC(5,2) | CPU · 메모리 · 최대 디스크 사용률 |
| disk_detail | JSONB | 파티션별 상세. 서버마다 개수가 달라 컬럼으로 못 만든다 |
| process_check | JSONB | 감시 대상 프로세스 상태 |
| error_log_cnt | INTEGER | 최근 24시간 에러 로그 건수 |
| judge_result | VARCHAR(20) | NORMAL / WARN / CRITICAL |
| judge_reason | VARCHAR(300) | 그렇게 판정한 이유 |

collect_status를 따로 둔 이유는, "서버가 정상이라 이상 없음"과 "접속을 못 해서 알 수 없음"을 구분하기 위해서다. 이 둘을 섞으면 수집이 며칠째 실패해도 화면상으로는 문제없어 보인다.

contract / alert_log

| 컬럼 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| contract.end_date | DATE | 계약 만료일. 인덱스를 걸어 만료 임박 조회에 쓴다 |
| contract.annual_cost | NUMERIC(14,0) | 연간 유지보수 비용. 교체 예산 리포트의 근거 |
| contract.service_level | VARCHAR(20) | 24x7 / 8x5 / NBD |
| alert_log.alert_type | VARCHAR(30) | EOSL_IMMINENT / CONTRACT_EXPIRE / CHECK_CRITICAL |
| alert_log.is_success | BOOLEAN | 발송 성공 여부. 알림이 안 간 것도 기록으로 남긴다 |

## 6.2 인덱스

조회 패턴이 정해져 있어 미리 잡아둔다.

- asset(model_code) — 모델 단위로 자산을 묶어 볼 때

- asset(is_monitored) 부분 인덱스 — 점검 대상만 뽑을 때. 전체 자산 중 일부라 부분 인덱스가 유리하다

- contract(end_date) — 만료 임박 계약 조회

- check_result(asset_id, checked_at DESC) — 특정 서버의 최근 점검 이력

- check_result(judge_result, checked_at DESC) — 오늘 이상이 난 서버만 조회

## 6.3 위험도를 나누는 기준

v_eosl_risk 뷰에서 자산과 EOL 마스터를 조인하고, EOSL 일자에서 오늘 날짜를 뺀 잔여일로 등급을 매긴다. 폐기 처리된 자산은 제외한다.

| 등급 | 조건 | 무엇을 해야 하는가 |
| --- | --- | --- |
| EXPIRED | 이미 지났음 | 즉시 교체 대상. 예산 리포트 맨 위로 |
| CRITICAL | 180일 이내 | 올해 예산에 반영하고 바로 알린다 |
| WARN | 365일 이내 | 내년 예산 검토 대상 |
| SAFE | 365일 넘게 남음 | 정기 확인만 |

180일과 365일로 끊은 이유는 예산 편성 주기 때문이다. 1년 안에 끝나면 다음 해 예산에 넣어야 하고, 6개월 안이면 올해 안에 처리해야 한다.

## 6.4 무엇을 수집하는가

| 항목 | 수집 방법 | 판정 기준 |
| --- | --- | --- |
| 가동 시간 | uptime | 예상치 못한 재기동이 있었는지 |
| CPU 사용률 | top | 80% 이상 주의, 90% 이상 위험 |
| 메모리 사용률 | free | 85% 이상 주의, 95% 이상 위험 |
| 디스크 사용률 | df | 80% 이상 주의, 90% 이상 위험 |
| 프로세스 상태 | systemctl is-active | 지정한 서비스가 안 떠 있으면 위험 |
| 에러 로그 | journalctl 최근 24시간 | 건수가 임계를 넘으면 주의 |

임계값은 일반적으로 쓰이는 수준으로 잡았다. 실제로 돌려보고 알림이 너무 잦으면 조정할 예정이다.

# 7. 배포와 운영

## 7.1 배포

- Terraform으로 VPC, 보안그룹, EC2를 코드로 정의한다. 환경을 날려도 같은 구성을 다시 세울 수 있게 하는 것이 목적이다.

- 애플리케이션은 Docker Compose로 띄우고 재기동 정책을 always로 둔다.

- 도메인은 무료 DDNS를 쓰고, 인증서는 Caddy가 자동으로 받아 갱신한다.

- GitHub Actions에서 테스트가 통과했을 때만 서버로 배포되게 한다.

## 7.2 운영

| 항목 | 방식 |
| --- | --- |
| 장애 대응 | 헬스체크 실패 시 컨테이너 자동 재기동. 3회 연속 실패하면 Teams로 알림 |
| 백업 | 매일 pg_dump 수행 후 7일치 순환 보관 |
| 복구 | 복구 절차를 문서로 만들고, 기간 중 한 번은 실제로 복구해본다 |
| 로그 | 애플리케이션과 수집기 로그를 분리 보관하고 용량 기준으로 순환 |
| 가동 확인 | 외부에서 상태 확인 주소를 주기적으로 호출해 응답을 기록 |
| 자원 감시 | 인스턴스 CPU·디스크가 임계를 넘으면 알림 |

복구 훈련을 일정에 넣은 이유는, 백업이 있다는 것과 복구가 된다는 것은 다른 이야기이기 때문이다. 실제로 되살려보지 않으면 백업 파일이 쓸 수 있는 상태인지 알 수 없다.

## 7.3 보안

| 구분 | 적용 |
| --- | --- |
| 네트워크 | 보안그룹에서 80·443만 열고, 애플리케이션과 DB 포트는 닫는다 |
| 접속 | SSH는 키 인증만 허용하고 비밀번호 인증을 끈다. 접근 IP를 제한한다 |
| 전송 | 전 구간 HTTPS. HTTP로 오면 리다이렉트한다 |
| 점검 계정 | 점검 대상 서버에는 조회 명령만 되는 전용 계정을 두고 권한을 최소로 준다 |
| 비밀 정보 | DB 접속 정보와 웹훅 주소는 환경변수로 빼고 저장소에 올리지 않는다 |
| 권한 | 관리자와 조회 전용 계정을 나누고, 수정 API는 관리자만 호출 가능하게 한다 |
| 침입 대응 | SSH 반복 실패 시 차단하고 접속 이력을 남긴다 |

## 7.4 비용

전부 프리 티어와 무료 서비스로 구성해 프로젝트 기간 중 과금이 발생하지 않도록 한다. 다만 프리 티어가 끝난 뒤에는 어느 정도 드는지 함께 계산해봤다.

| 항목 | 구성 | 프리 티어 | 종료 후 월 예상 |
| --- | --- | --- | --- |
| 서비스 인스턴스 | t3.micro 1대 | 무료 | 약 10,000원 |
| 점검 대상 | t3.micro 3대 | 1대만 무료 | 약 30,000원 |
| 스토리지 | EBS 30GB | 무료 | 약 4,000원 |
| 도메인 | 무료 DDNS | 무료 | 0원 |
| 인증서 | Let's Encrypt | 무료 | 0원 |
| 합계 |  | 0원 | 약 44,000원 |

서울 리전 온디맨드 요금 기준으로 계산한 값이라 실제와 차이가 있을 수 있다. 프리 티어가 끝나면 점검 대상 서버를 필요할 때만 켜거나 컨테이너로 대체하는 방법을 검토할 생각이다.

# 8. 일정

9월 1일부터 발표일인 10월 16일까지 약 6주 반이다. 3주차까지 핵심 기능을 끝내고, 남은 기간에 화면과 운영 체계를 붙이는 순서로 잡았다.

| 주차 | 기간 | 할 일 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주 | 09.01 ~ 09.07 | 요구사항 확정, DB 스키마 설계와 생성, Terraform으로 AWS 기본 환경 구축, 자산 더미 데이터 30건 | ERD, DDL, Terraform 코드 |
| 2주 | 09.08 ~ 09.14 | FastAPI 백엔드 — 자산·계약 CRUD, 위험도 산정, 로그인 | API 명세, 백엔드 코드 |
| 3주 | 09.15 ~ 09.21 | 점검 대상 EC2 3대 구성, SSH 수집기, 스케줄러 연동, 이상 판정 | 수집기 코드 |
| 4주 | 09.22 ~ 09.28 | React 대시보드 — 위험도 현황, 자산 목록, 점검 이력 차트 | 대시보드 화면 |
| 5주 | 09.29 ~ 10.05 | PDF 리포트, Teams 알림, 보안 설정 적용 | 리포트 PDF, 알림 동작 |
| 6주 | 10.06 ~ 10.12 | 배포 안정화, 백업·복구 훈련, 자원 감시, 테스트 보강, 문서 정리 | 운영 문서, 복구 결과 |
| 7주 | 10.13 ~ 10.16 | 최종 점검, 발표 자료, 시연 리허설 | 발표 자료 |

중간 확인 지점

- 09.21 — 서버 3대에서 사람 없이 점검 데이터가 쌓이는 것 확인

- 09.28 — 밖에서 도메인으로 대시보드 접속

- 10.05 — 리포트와 알림까지 붙어 전체 흐름 완성

- 10.12 — 백업에서 실제로 복구 성공

# 9. 산출물

| 동작하는 서비스 | 외부 도메인으로 접속 가능한 대시보드 (상시 가동) |
| --- | --- |
| 리포트 | 일일 서버 점검 보고서 PDF, 장비 교체 예산 리포트 |
| 코드 | GitHub 저장소 — 백엔드, 프론트엔드, 수집기, Terraform, Docker 구성 |
| 설계 문서 | 요구사항 정의서, ERD와 테이블 정의서, API 명세, 시스템 구성도 |
| 운영 문서 | 배포 절차서, 백업·복구 절차서, 장애 대응 절차서 |
| 발표 자료 | 최종 발표 자료와 시연 시나리오 |

# 10. 예상되는 어려움

지금 시점에서 걱정되는 것들을 미리 적어둔다.

| 프리 티어 초과 | 인스턴스를 4대까지만 쓰고 사용량 알림을 걸어둔다. 넘칠 것 같으면 점검 대상을 컨테이너로 바꾼다 |
| --- | --- |
| EOL 데이터 확보 | 제조사가 공개한 지원종료 문서를 찾아 출처 URL과 함께 기록한다. 못 찾는 모델은 데이터가 없다고 표시하고 넘어간다 |
| 수집 실패 누적 | 실패 원인을 코드로 구분해 남기고, 연속 실패하면 알린다. 재시도를 넣는다 |
| 일정 지연 | 3주차까지가 핵심이다. 늦어지면 예산 리포트를 먼저 빼고, 그다음 알림을 뺀다 |
| 단일 인스턴스 장애 | 자동 재기동과 백업으로 복구 시간을 줄인다. 이중화는 문서로만 남긴다 |

# 11. 마치며

이번 프로젝트로 확인하고 싶은 건 결국 하나다. 서비스를 만들어 올려두고, 그게 사람 손을 덜 타면서 계속 돌아가게 만들 수 있는가.

이전 프로젝트에서는 배포까지는 했지만 운영은 사실상 방치에 가까웠다. 이번에는 백업을 실제로 되살려보고, 알림이 오는 걸 확인하고, 점검이 몇 번 실패했는지 세어보는 것까지를 프로젝트 범위 안에 넣었다. 만드는 것보다 이쪽이 더 어려울 것 같지만, 하고 싶은 일이 인프라 쪽이라면 여기를 해봐야 한다고 생각한다.